Actividad: Proyecto Computación Movil

Adriana Liceth Fontecha Cañas ID: 943450

NRC: 40-55296

Docente: Edwin Albeiro Ramos Villamil

Programa: Ingeniería de Sistemas

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

Bogotá DC

2026

Tabla de contenido

1.	Contexto	3

1.1.	Problemática	3

1.2.	Justificación	3

1.3.	Alcance	3

1.4.	Propuesta de valor	4

1.5.	Objetivo General	4

1.6.	Objetivos específicos	5

1.7.	Delimitación	5

1.8.	Usuarios objetivo y beneficios esperados	5

2.	Metodología de desarrollo	6

3.	Análisis del sistema	7

3.1.	Requisitos del sistema	7

3.2.	Requerimientos	8

3.3.	Casos de uso	10

4.	Cronograma preliminar	12

5.	Recursos técnicos y consideraciones operativas	13

6.	Riesgos anticipados y criterios de viabilidad	13

# Contexto

  - Problemática

El administrador de la papelería mi primer cuaderno, requiere una aplicación móvil con interfaz amigable y de uso fácil para los empleados de esta; en está aplicación quieren llevar el control y verificación del inventario que allí manejan, con su respectivo precio, proveedor y serial del producto.

  - Justificación

Se desarrollará una aplicación móvil con una interfaz amigable para los usuarios quienes interactúen con la aplicación, en donde dependiendo del rol que se les asigne, los dirija a la interfaz correspondiente.

## Alcance

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para la papelería “Mi Primer Cuaderno”, orientada al control, gestión y verificación del inventario de productos.

La aplicación permitirá:

- Registrar productos con información detallada:

  - Nombre del producto

  - Precio

  - Proveedor

  - Serial o código del producto

  - Cantidad en stock

- Gestión de usuarios por roles (Administrador y Vendedor).

- Acceso a interfaces diferenciadas según el rol asignado.

- Visualización del inventario en tiempo real.

- Actualización de existencias al realizar ventas o movimientos de productos.

- Búsqueda y filtrado de productos.

- Control básico de proveedores asociados a los productos.

## Propuesta de valor

La aplicación móvil ofrece una solución digital accesible, intuitiva y eficiente que permite a la papelería “Mi Primer Cuaderno” modernizar la gestión de su inventario, centralizando la información en una sola plataforma, reduciendo pérdidas por descontrol de stock y mejorando la organización de los productos y proveedores.

La propuesta de valor se basa en:

- Automatización de procesos manuales.

- Acceso rápido a la información del inventario.

- Control por roles y permisos.

- Reducción de errores humanos.

- Mejora en la toma de decisiones administrativas.

- Optimización del tiempo operativo del personal.

  - Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil con interfaz amigable que permita el control, gestión y verificación del inventario de la papelería “Mi Primer Cuaderno”, facilitando la administración de productos, usuarios y proveedores mediante un sistema de roles.

## Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y fácil de usar para los empleados.

- Implementar un sistema de autenticación por roles (Administrador y Vendedor).

- Permitir el registro, edición y eliminación de productos.

## Delimitación

El proyecto se limita al desarrollo de una aplicación móvil enfocada exclusivamente en la gestión interna del inventario de la papelería.

No se incluye en este proyecto:

- Sistema de facturación electrónica.

- Pagos digitales o pasarela de pagos.

- Integración con sistemas contables externos.

- Módulos de contabilidad financiera.

- Gestión de clientes externos.

- Plataforma web administrativa.

- E-commerce o ventas en línea.

La aplicación será utilizada únicamente por el personal autorizado de la papelería.

## Usuarios objetivo y beneficios esperados

Administrador

Responsable de:

- Creación y gestión de usuarios.

- Registro y actualización del inventario.

- Administración del stock.

- Visualización total de productos.

- Gestión de proveedores.

- Control general del sistema.

Vendedor

Responsable de:

- Consulta del inventario.

- Verificación de disponibilidad de productos.

- Actualización de stock al realizar ventas.

- Búsqueda de productos por nombre, serial o proveedor.

- Visualización de precios y características.

# Metodología de desarrollo

El proyecto se desarrollará utilizando la metodología ágil Scrum, un marco de trabajo orientado a la gestión iterativa e incremental de proyectos de software, que promueve la entrega continua de valor, la adaptabilidad al cambio y la colaboración constante entre el equipo de desarrollo y los usuarios finales.

Scrum permite dividir el proyecto en ciclos cortos de trabajo llamados sprints, en los cuales se desarrollan incrementos funcionales del sistema que pueden ser evaluados, validados y mejorados progresivamente.

Principios de Scrum aplicados al proyecto

- Desarrollo incremental e iterativo.

- Entrega continua de funcionalidades.

- Enfoque en el usuario.

- Adaptabilidad al cambio.

- Comunicación constante.

- Mejora continua.

- Transparencia en los procesos.

- Inspección y adaptación continua.

# Análisis del sistema

## Requisitos del sistema

| Código | Requisito | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RQ-01 | Control de inventario | Necesidad de llevar un control digital del inventario |
| RQ-02 | Gestión de productos | Necesidad de administrar productos |
| RQ-03 | Gestión de usuarios | Necesidad de controlar el acceso de empleados |
| RQ-04 | Control de stock | Necesidad de monitorear existencias |
| RQ-05 | Gestión de proveedores | Necesidad de administrar proveedores |
| RQ-06 | Acceso por roles | Necesidad de control por perfiles |
| RQ-07 | Visualización de inventario | Necesidad de consultar inventario |
| RQ-08 | Seguridad de información | Necesidad de proteger datos |
| RQ-09 | Interfaz amigable | Necesidad de facilidad de uso |
| RQ-10 | Centralización de información | Necesidad de datos unificados |
| RQ-11 | Reducción de errores | Necesidad de disminuir errores manuales |
| RQ-12 | Optimización de procesos | Necesidad de mejorar procesos internos |
| RQ-13 | Organización del negocio | Necesidad de estructurar la información |
| RQ-14 | Digitalización de procesos | Necesidad de automatizar procesos |
| RQ-15 | Control interno | Necesidad de gestión interna eficiente |

## Requerimientos

La siguiente tabla presenta de forma unificada los requerimientos del sistema, clasificados en funcionales y no funcionales, los cuales definen las capacidades operativas y los atributos de calidad que debe cumplir la aplicación móvil para su correcta implementación y funcionamiento.

| Código | Tipo | Nombre del requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Funcional | Registro de usuarios | El sistema debe permitir registrar usuarios |
| RF-02 | Funcional | Autenticación | El sistema debe permitir el acceso mediante usuario y contraseña |
| RF-03 | Funcional | Asignación de roles | El sistema debe permitir asignar roles a los usuarios |
| RF-04 | Funcional | Gestión de productos | El sistema debe permitir crear, editar y eliminar productos |
| RF-05 | Funcional | Registro de productos | El sistema debe permitir registrar nombre, precio, serial, proveedor y cantidad |
| RF-06 | Funcional | Gestión de inventario | El sistema debe permitir administrar el stock |
| RF-07 | Funcional | Consulta de inventario | El sistema debe permitir visualizar inventario en tiempo real |
| RF-08 | Funcional | Búsqueda de productos | El sistema debe permitir buscar productos |
| RF-09 | Funcional | Filtrado de productos | El sistema debe permitir filtrar productos |
| RF-10 | Funcional | Registro de proveedores | El sistema debe permitir registrar proveedores |
| RF-11 | Funcional | Asociación producto–proveedor | El sistema debe asociar proveedores a productos |
| RF-12 | Funcional | Actualización de stock | El sistema debe actualizar stock automáticamente |
| RF-13 | Funcional | Visualización de producto | El sistema debe mostrar información detallada del producto |
| RF-14 | Funcional | Control de existencias | El sistema debe controlar niveles de inventario |
| RF-15 | Funcional | Cierre de sesión | El sistema debe permitir cerrar sesión |
| RNF-01 | No funcional | Usabilidad | La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar |
| RNF-02 | No funcional | Seguridad | El sistema debe garantizar la protección de datos |
| RNF-03 | No funcional | Rendimiento | El sistema debe tener tiempos de respuesta óptimos |
| RNF-04 | No funcional | Disponibilidad | El sistema debe garantizar disponibilidad |
| RNF-05 | No funcional | Escalabilidad | El sistema debe permitir crecimiento del sistema |
| RNF-06 | No funcional | Confiabilidad | El sistema debe ser confiable |
| RNF-07 | No funcional | Mantenibilidad | El sistema debe ser fácil de mantener |
| RNF-08 | No funcional | Interfaz amigable | La interfaz debe ser clara y accesible |
| RNF-09 | No funcional | Control de accesos | El sistema debe tener gestión de permisos |
| RNF-10 | No funcional | Integridad de datos | El sistema debe proteger la integridad de la información |

# Casos de uso

| ID | Nombre | Actores | Descripción | Flujo principal | Prioridad | Estado | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU1 | Autenticación de usuarios | Administrador / Usuario | El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales válidas, asignando permisos según el rol definido. | El usuario ingresa credenciales → el sistema valida → redirige a la interfaz según rol. | Alta | Falta | Todo |
| CU2 | Consulta de inventario | Administrador / Usuario | El sistema debe permitir la consulta del stock disponible de los productos registrados en el sistema. | El usuario accede al módulo de inventario → el sistema muestra cantidades disponibles. | Media | Falta | Todo |
| CU3 | Visualización de información general | Administrador / Usuario | El sistema debe permitir la visualización de la información básica de los productos y usuarios autenticados. | El sistema presenta listado de productos y usuarios activos. | Media | Falta | Todo |
| CU4 | Visualización institucional | Sistema | El sistema debe mostrar elementos visuales e imágenes institucionales representativas de la papelería dentro de la interfaz. | El sistema carga y presenta imágenes institucionales en la interfaz principal. | Baja | Falta | Todo |
| CU5 | Gestión de productos | Administrador | El sistema debe permitir la modificación de los datos de los productos y proveedores registrados. | El administrador selecciona producto → edita información → el sistema valida y guarda cambios. | Media | Falta | Todo |
| CU6 | Registro de productos | Administrador | El sistema debe permitir el registro de nuevos productos con sus atributos: nombre, precio, cantidad, proveedor y serial. | El administrador ingresa datos → el sistema valida → almacena en la base de datos. | Alta | Falta | Todo |
| CU7 | Gestión de usuarios | Administrador | El sistema debe permitir la creación y administración de usuarios del sistema. | El administrador registra usuario → asigna rol → el sistema crea credenciales. | Alta | Falta | Todo |

# Cronograma preliminar

|  | NOMBRE DEL PROYECTO | Mi primer cuaderno |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Equipo de desarrollo |  |  | 1/02/2026 | 7/03/2026 | 30% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE |  |
| EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS |
| No | SPRINT 1 | Iteración Scrum | Equipo de desarrollo |  | 24/01/2026 | 1/02/2026 | 9 | Completado | Primera entrega |
| No | Levantamiento de requisitos | Funcional | Analista | 5 | 25/01/2026 | 1/02/2026 | 8 | Completado | Entrevistas y análisis |
| No | Definición de requerimientos | Funcional | Analista | 5 | 26/01/2026 | 1/02/2026 | 7 | Completado | RF y RNF |
| No | Diseño UI/UX | No funcional | Diseñador | 8 | 1/02/2026 | 10/02/2026 | 10 | En curso | Prototipos de interfaz |
|  | SPRINT 2 | Iteración Scrum | Equipo de desarrollo |  | 2/02/2026 | 28/02/2026 | 27 | En curso | Segunda entrega |
| Sí | Backend (usuarios e inventario) | Funcional | Backend Dev | 13 | 6/02/2026 | 22/02/2026 | 17 | Necesita revisión | Lógica del sistema |
| No | Frontend móvil | Funcional | Frontend Dev | 13 | 10/02/2026 | 22/02/2026 | 13 | En espera | Interfaces |
| No | Integración sistema | Funcional | Equipo | 5 | 15/02/2026 | 22/02/2026 | 8 | Sin iniciar | Conexión frontend-backend |
|  | SPRINT 3 | Iteración Scrum | Equipo de desarrollo |  | 22/02/2026 | 7/03/2026 | 14 | En espera | Entrega final |
| No | Pruebas funcionales | Funcional | QA | 8 | 24/02/2026 | 7/03/2026 | 12 | Sin iniciar | Validación del sistema |
| No | Corrección de errores | Funcional | Equipo | 7 | 25/02/2026 | 7/03/2026 | 11 | Sin iniciar | Ajustes |
| No | Entrega final | Entregable | Equipo | 4 | 26/02/2026 | 7/03/2026 | 10 | Sin iniciar | Presentación final |

# Recursos técnicos y consideraciones operativas

Recursos técnicos

- Lenguaje: JavaScript / TypeScript

- Framework móvil: React Native / Flutter

- Backend: Node.js

- Base de datos: MySQL / Firebase

- Control de versiones: GitHub

- IDE: Visual Studio Code

Consideraciones operativas

- Capacitación básica al personal

- Manual de usuario

- Respaldo de información

- Políticas de seguridad

- Acceso por roles

# Riesgos anticipados y criterios de viabilidad

  - Riesgos anticipados

      Riesgos técnicos

- Fallas en la integración entre frontend y backend.

- Problemas de compatibilidad entre dispositivos móviles.

- Errores en la gestión de la base de datos.

- Vulnerabilidades de seguridad informática.

- Pérdida de información por fallos del sistema.

 Riesgos operativos

- Resistencia al cambio por parte del personal.

- Uso inadecuado de la aplicación.

- Falta de capacitación de los usuarios.

- Errores en la carga inicial de datos.

- Dependencia tecnológica del sistema.

  - Criterios de viabilidad

- Viabilidad técnica
El proyecto es técnicamente viable debido a la disponibilidad de tecnologías de desarrollo móvil, frameworks, bases de datos y herramientas open source que permiten su implementación de manera estable, segura y escalable.

- Viabilidad económica
La implementación del sistema es económicamente viable, ya que se utilizarán tecnologías de bajo costo o gratuitas, reduciendo gastos de licenciamiento y permitiendo una inversión acorde a la capacidad financiera del negocio.

- Viabilidad operativa
La aplicación es viable a nivel operativo, dado que está diseñada para ser intuitiva, de fácil uso y adaptada a los procesos reales de la papelería, lo que facilita su adopción por parte del personal.